**Sprint #: 01**

**De:** 17/03/2025 **até** 28/03/2025

**Equipa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cargo | Nome | Horas  (gastas/previstas) |
| Scrum Master | Luís Laia | 8/14 |
| Developer | Marcelo Esteves | 10/48 |
| Developer | Nuno Matos | 7/12 |
| Developer | Rodrigo Lopes | 4/3 |
| Developer | Tiago Mendes | 4/2 |

**Sprint Overview**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planeado | | | Terminado | | |
| Tasks | Esforço | Tempo | Tasks | Esforço | Tempo |
| 9 | 10 | 77h | 9 | 10 | 33h |

**Burndown Chart**

Gráfico, Gráfico de linhas

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.

**Sprint Backlog**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \* | ID | Tipo | Título | Estado | Estimado | Despendido |
|  | ??? | User Story | Como administrador da empresa CodiVideo, Eu quero poder fazer login, Para que possa visualizar os filmes. | DONE | 24h | 15h |
|  |  | User Story | Como administrador da empresa CodiVideo, Eu quero poder fazer login, Para que possa fazer a gestão de filmes, de empregados e de utilizadores. | DONE | 48h | 10h |
|  |  | User Story | Como administrador da empresa CodiVideo, Eu quero poder criar/editar filmes acedendo a uma página para tal, Para que possam estar disponíveis mais conteúdos para os clientes. | DONE | 5h | 8h |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Total | | | | | **77h** | **33h** |

**Backlog items em atraso removidos do sprint**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \* | ID | Tipo | Título | Estado | Estimado | Despendido |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Total | | | | |  |  |

**Next Sprint Backlog**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \* | ID | Tipo | Título | Estado | Estimado |
|  |  | User Story | Como administrador da empresa CodiVideo, Eu quero poder alterar os estados dos filmes, Para que o utilizador saiba se o filme está disponível ou não. | TODO | 2h |
|  |  | User Story | Como empregado da empresa CodiVideo, Eu quero poder fazer login, Para que possa gerir os filmes. | TODO | 4h |
|  |  | User Story | Como empregado da empresa CodiVideo, Eu quero poder criar/editar um filme na plataforma, Para que possa disponibilizar um leque maior de filmes para o utilizador. | TODO | 5h |
| Total | | | | | **11h** |